| ## Администрация муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия |  |  |  | ## Буряад Республикын «Хэжэнгын аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.03.2026 г.							                               № 130

с. Кижинга

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оформлению в собственность гидротехнических сооружений, расположенных на территории МО «Кижингинский район»

В соответствии  с протоколом Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия от 24.03.2026 № 9,   Уставом муниципального образования «Кижингинский район»,

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту»)   по оформлению в собственность гидротехнических сооружений, расположенных на территории Кижингинского района – дамбы с. Красный Яр на р. Кодун, дамбы с. Могсохон на р. Кодун (приложение).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава МО «Кижингинский район»                                         Г.З. Лхасаранов

Приложение

к распоряжению главы МО «Кижингинский район»

от 27.03.2027 № 130

План мероприятий («дорожная карта»)   по оформлению в собственность гидротехнических сооружений, расположенных на территории МО «Кижингинский район»

| Мероприятие | Ответственное лицо (Ф.И.О. ответственного за выполнение мероприятия) | Срок исполнения (предельный срок) |
| --- | --- | --- |
| 1. Выявление бесхозяйных гидротехнических сооружений | Жалсанов Ж.Ж., начальник отдела по земельным и имущественным отношениям | Март-апрель 2026 г. Далее- постоянно, по мере необходимости |
| 1.1. Регистрация в установленном порядке прав собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения | Жалсанов Ж.Ж., начальник отдела по земельным и имущественным отношениям | Начало регистрации- 2 квартал 2026 г. Далее- постоянно, по мере необходимости |
| 2. Регистрация в установленном порядке прав собственности на гидротехнические сооружения, ранее учтенные | Жалсанов Ж.Ж., начальник отдела по земельным и имущественным отношениям | Начало регистрации- 2 квартал 2026 г. Далее- постоянно, по мере необходимости |
| 2.1. Постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества при наличии документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объект недвижимого имущества, и необходимых для государственной регистрации | Жалсанов Ж.Ж., начальник отдела по земельным и имущественным отношениям | Начало регистрации- 2 квартал 2026 г. Далее- постоянно, по мере необходимости |
| 2.2. Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств для привлечения кадастрового инженера для подготовки технического плана на объекты капитального строительства и для подготовки схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Доржиев С.Б. Заместитель руководителя администрации - Председатель МКУ «Комитет по экономике и финансам» | 2 квартал 2026 г. Далее - постоянно, по мере необходимости |
| 2.3. Постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества при отсутствии документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объект недвижимого имущества (привлечение кадастрового инженера имеющего квалифицированный аттестат для подготовки технического плана на объекты капитального строительства) | Жалсанов Ж.Ж., начальник отдела по земельным и имущественным отношениям | Начало регистрации- 2 квартал 2026 г. Далее - постоянно, по мере необходимости |
| 2.4. Постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества при отсутствии документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объект недвижимого имущества (привлечение кадастрового инженера имеющего квалифицированный аттестат для подготовки схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, разработанной в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе». | Жалсанов Ж.Ж., начальник отдела по земельным и имущественным отношениям | Начало регистрации- 2 квартал 2026 г. Далее – постоянно, по мере необходимости |
| 2.5. Регистрация права собственности на гидротехнических сооружений, расположенных на территории МО «Кижингинский район» | Жалсанов Ж.Ж., начальник отдела по земельным и имущественным отношениям | Начало регистрации- 3 квартал 2026 г. Далее – постоянно, по мере необходимости |