Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Кижингинский район»

от «08»июня  2020 г. №118

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное  развитие сельских территорий

муниципального образования «Кижингинский район» на 2025 – 2028 годы»

«Комплексное  развитие сельских территорий

муниципального образования  «Кижингинский район»

на 2025 – 2028 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Кижингинский район» на 2025 – 2028 годы» (далее Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства РФ от 31.05.2019г №696 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| Заказчики программы | Администрация МО «Кижингинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ Комитет по инфраструктуре АМО «Кижингинский район», МКУ Комитет по социальной политике АМО «Кижингинский район», МКУ Комитет по экономике и финансам АМО «Кижингинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | МКУ Комитет по инфраструктуре АМО «Кижингинский район», МКУ Комитет по социальной политике АМО «Кижингинский район», МКУ Комитет по экономике и финансам АМО «Кижингинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Разделы | - раздел «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем - раздел «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | - улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи Программы | - обеспечение граждан доступным и комфортным жильем; - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет: - развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях; - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях; - благоустройства сельских территорий; |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы | - ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 1479 кв. метров жилья; - реализация 1 общественно значимого проекта по благоустройству территорий в 2020 году, 5 проектов в 2021 году, 4 проекта в 2022 году, 3 проекта в 2023 году, 3 проекта в 2024 году. - реализация 2 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий в 2022-2023 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2025-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Всего по муниципальной программе | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* |
|  | Всего | 638334,9* | 5383,6* | 424458,9* | 176756,2* | 14230,7* | 17505,5* |
|  | ФБ | 408657,3* | 2914,2* | 414236,6* | 163012,0* | 7845,6* | 9411,4* |
|  | РБ | 28485,1* | 186,0* | 22122,4* | 5107,1* | 500,7* | 600,7* |
|  | МБ | 20244,2* | 333,5* | 14362,8* | 4889,6* | 867,1* | 1091,2* |
|  | ВБИ | 22506,5* | 605,0* | 4089,6* | 564,6* | 5017,3* | 6402,2* |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы будет способствовать развитию сельских территорий и повышению уровня и качества жизни сельского населения. В результате реализации программы за 2025-2028 годы произойдет улучшение жилищных условий в сельской местности 25 сельских семей; повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, муниципальных образований в реализации общественно значимых проектов по благоустройству территорий, инициативных проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |

<*>Справочно.

<**> Объемы и источники  финансирования могут корректироваться  после  принятия бюджета  муниципального образования «Кижингинский  район» на  очередной  год  и плановый  период

- Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем и прогноза развития

В ходе реализации в 2014-2019 годах Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Бурятия» Государственной программы Республики Бурятия «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013  № 102 (далее - Программа), были созданы правовые и организационные основы государственной жилищной политики в сельской местности, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы их реализации, сформирована необходимая нормативно-правовая база.

Новые правовые условия создают основу для дальнейшей реализации поставленных целей, требуют широкомасштабных скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления, а также осуществления мер нормативно-правового, административно-организационного и бюджетно-финансового характера.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью улучшения жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования.

Государственную поддержку на улучшение жилищных условий получило 21 сельских семей. Введено в эксплуатацию (приобретено) 1393 кв. метров жилья общей площади, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами – 510 кв. метров.

Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2012  № 696, определены следующие цели:

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,3 процента в 2022 г. (в 2017 году (базовый год) – 25,7 процента);

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2022 г. (в 2017 году – 32,6 процента).

В результате  отсутствия  необходимого  трудоспособного  сельского  населения снижается  эффективность  использования  земли, не  развиваются  производительные силы, что не  позволяет  поднять  в  целом  экономику  сельского хозяйства.

Решение  проблем  развития  сельских территорий и  обеспечение  улучшения условий жизни  сельчан требует межведомственной  координации и взаимодействия всех уровней власти  с  акцентом  на  государственную  поддержку.

Опыт  зарубежных стран  показывает, что  осуществление  общегосударственных и  региональных программ  социального  развития  сельских  территорий  является  действенным  рычагом, позволяющим  в  достаточно  короткие  сроки  обустроить  быт сельских  жителей и  удовлетворить  их культурные  запросы. Реализация  таких  программ позволяет  комплексно  решать  социальные  проблемы  создания  рабочих мест  в сельской  местности, образования, здравоохранения, бытового обслуживания, создания современных очагов  культуры, развития торговли, совершенствования  коммуникационных систем.

2. Основные цели, задачи программы.

Основной целью программы является:

- улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения.

Достижение целей программы будет осуществляться с учетом следующих задач:

- обеспечение граждан доступным и комфортным жильем;

- обеспечение создания комфортных условий

жизнедеятельности в сельской местности за счет:

- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

- благоустройства сельских территорий;

Реализация программы будет осуществляться в 2025 – 2028 годах.

3. Характеристика основных мероприятий программы

Достижение целей и решение задач программы предусмотрено в рамках реализации разделов, входящих в состав программы:

1) раздел «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

2) раздел «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

В состав раздела «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» включены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

Мероприятие 1.2. «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения»

В состав раздела «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» включены следующие мероприятия:

Мероприятие 2.1. «Благоустройство сельских территорий»;

Мероприятие 2.2. «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»;

Мероприятие 2.3. «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»;

Мероприятие 2.4. «Современный облик сельских территорий»;

4. Управление реализацией программы и

контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией программы осуществляет – Администрация МО «Кижингинский район», который:

- координирует деятельность исполнителей программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограмм, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий программы, сбор статистической и аналитической информации о реализации подпрограммных мероприятий;

- направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

- ежегодно уточняет значения индикаторов (показателей) эффективности реализации программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации программы и состав исполнителей;

- заключает в установленном порядке с Министерством сельского хозяйства Республики Бурятия, в которых предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий подпрограммы за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов и привлеченных внебюджетных средств (собственных средств участников и кредитных ресурсов), а также обязательства по выполнению мероприятий подпрограммы и достижению установленных показателей;

- - проводит ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с порядком установленным Правительством Республики Бурятия:

- осуществляет контроль за реализацией подпрограммы.

5. Оценка социально – экономической эффективности программы

Реализация мероприятий программы за период 2025-2028 гг. позволит выйти на следующие параметры социально – экономического развития села:

- строительство и ввод в действие жилья не менее 1479 кв.м.

- реализация  1 общественно значимого проекта по благоустройству территорий в 2020 году, 5 проектов в 2021 году, 4 проекта в 2022 году, по 3 проекта в 2023 и 2024 годах.

- реализация  6 инициативных  проектов комплексного развития сельских территорий в 2022-2024 гг.

6. Целевые индикаторы программы

Таблица 1

| № | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор, наименование) | Ед. изм. | 2020* | Прогнозный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* |
|  | Цель: улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения Задачи - обеспечение граждан доступным и комфортным жильем; - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет: - развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях; - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях; - благоустройства сельских территорий; | Целевой индикатор 1 Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 144,0 | 198,0 | 306,0 | 348,0 | 483,0 |
|  |  | Целевой индикатор 2 Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв.м | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 180,00 | 180,00 |
|  |  | Целевой индикатор 3 Реализация инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Ед. | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | Целевой индикатор 4 Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | Ед. | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | Целевой индикатор 5 Реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | Ед. | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |

Раздел 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

Паспорт

| Наименование | - раздел «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО «Кижингинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Цель | - улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи | - обеспечение граждан доступным и комфортным жильем; |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы | - ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 1479 кв. метров жилья; |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2025-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Всего по муниципальной программе | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* |  |
|  | Всего | 41355,3* | 4026,5* | 5536,4* | 8556,2* | 9730,7* |  |
|  | ФБ | 20759,3* | 2021,2* | 2779,1* | 4295,0* | 4884,6* |  |
|  | РБ | 1324,9* | 129,0* | 177,4* | 274,1* | 311,7* |  |
|  | МБ | 2728,9* | 265,7* | 365,3* | 564,6* | 642,1* |  |
|  | ВБИ | 16542,2* | 1610,6* | 2214,6* | 3422,5* | 3892,3* |  |
| Ожидаемые результаты реализации | Реализация программы будет способствовать развитию сельских территорий и повышению уровня и качества жизни сельского населения. В результате реализации программы за 2024-2028 годы произойдет улучшение жилищных условий в сельской местности 25 сельских семей. |  |  |  |  |  |  |

Мероприятие 1.1. «Улучшение жилищных условий граждан,  проживающих на

сельских территориях»

Целью мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, является обеспечение граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, оборудованным всеми видами благоустройства жильем.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривается осуществлять путем предоставления гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, предусмотренным приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, являющимся приложением № 3 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696.

Указанные социальные выплаты предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

Порядок реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утверждается постановлением Правительства Республики Бурятия.

Мероприятие 1.2. «Строительство жилья, предоставляемого

по договору найма жилого помещения»

Целями мероприятия по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, предусматривается осуществлять путем предоставления муцниципальному образованию Кижингинский район  субсидий на софинансирование строительства жилья в порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, предусмотренным приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, являющимся приложением № 4 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального и республиканского бюджета.

Порядок реализации мероприятий по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, утверждается постановлением Правительства Республики Бурятия.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение раздела «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

| Статус | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* |
| Раздел | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Всего | 53938,8* | 4026,5* | 5536,4* | 11072,9* | 14764,1* |
|  |  | ФБ | 30070,8* | 2021,2* | 2779,1* | 6157,3* | 8609,2* |
|  |  | РБ | 2079,9* | 129,0* | 177,4* | 425,1* | 613,7* |
|  |  | МБ | 3987,4* | 265,7* | 365,3* | 816,3* | 1145,5* |
|  |  | ВБИ | 17800,7* | 1610,6* | 2214,6* | 3674,2* | 4395,7* |
| Мероприятие 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Всего | 41355,3* | 4026,5* | 5536,4* | 8556,2* | 9730,7* |
|  |  | ФБ | 20759,3* | 2021,2* | 2779,1* | 4295,0* | 4884,6* |
|  |  | РБ | 1324,9* | 129,0* | 177,4* | 274,1* | 311,7* |
|  |  | МБ | 2728,9* | 265,7* | 365,3* | 564,6* | 642,1* |
|  |  | ВБИ | 16542,2* | 1610,6* | 2214,6* | 3422,5* | 3892,3* |
| Мероприятие 1.2. | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Всего | 12583,5* | 0 | 0 | 2516,7* | 5033,4* |
|  |  | ФБ | 9311,5* | 0 | 0 | 1862,3* | 3724,6* |
|  |  | РБ | 755,0* | 0 | 0 | 151,0* | 302,0* |
|  |  | МБ | 1258,5* | 0 | 0 | 251,7* | 503,4* |
|  |  | ВБИ | 1258,5* | 0 | 0 | 251,7* | 503,4* |

Раздел 2. «Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»

| Наименование | Раздел «Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО «Кижингинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | МКУ Комитет по инфраструктуре АМО «Кижингинский район», МКУ Комитет по экономике и финансам АМО «Кижингинский район», сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Цель | - улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи | - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет: - развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях; - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях; - благоустройства сельских территорий; |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы | - реализация общественно значимых проектов по благоустройству территорий; - реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Всего | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* |  |
|  | Всего | 596979,6* | 1357,1* | 418922,,5* | 168200,0* | 4500,0* |  |
|  | ФБ | 387898,0* | 893,0* | 411457,5* | 158717,0* | 2961,0* |  |
|  | РБ | 27160,2* | 57,0* | 21945,0* | 4833,0* | 189,0* |  |
|  | МБ | 17515,3* | 67,8* | 13997,5* | 4325,0* | 225,0* |  |
|  | ВБИ | 5964,3* | 339,3* | 1875,0* | 0,0 | 1125,0* |  |
| Ожидаемые результаты реализации | Реализация программы будет способствовать развитию сельских территорий и повышению уровня и качества жизни сельского населения. В результате реализации программы за 2024-2028 годы повысится уровень гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, муниципальных образований в реализации общественно значимых проектов по благоустройству территорий, инициативных проектов комплексного развития сельских территорий, реализация проектов комплексного обустройства (строительство и реконструкция объектов социальной и культурной сферы) |  |  |  |  |  |  |

<*>Справочно.

<**> Объемы и источники  финансирования могут корректироваться  после  принятия бюджета  муниципального образования «Кижингинский  район» на  очередной  год  и плановый  период

Мероприятие 2.1. «Благоустройство сельских территорий».

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципального образования Кижингинский район, возникающих при реализации мероприятий государственной программы Республики Бурятия «Комплексное развитие сельских территорий республики Бурятия» и муниципальный программы (подпрограмм), направленных на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по предоставлению государственной поддержки муниципальному образованию «Кижингинский район» или органу территориального общественного самоуправления сельского поселения, расположенных на сельской территории Кижингинского района, на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

Комплекс вопросов, предполагаемых к решению в рамках данного мероприятия, включает создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, организация освещения территории, организация пешеходных коммуникаций, обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, организацию ливневых стоков, обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко- культурных памятников.

Мероприятие 2.2. «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях».

Реализация мероприятия развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, предусматривает оказание государственной поддержки в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, являющимся приложением № 8 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, по следующим направлениям:

строительство и реконструкция объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки);

обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство, в том числе озеленение.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

Мероприятие 2.3. «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает реализацию Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия совместно с администрацией муниципального образования Кижингинский район мероприятия путем предоставления субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных  вокзалов и объекты торговли. Приоритетность общественно значимых объектов сельских населенных пунктов определяется Правительством Республики Бурятия.

К объектам производства и переработки продукции относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

Государственная поддержка предоставляется бюджету муниципального образования и расходуется в соответствии с Порядком предоставления и методикой расчетов размера субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов из Дорожного фонда Республики Бурятия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 «О Государственной программе Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства».

.

Таблица 3

| Приложение к Муниципальной программе " Комплексное развитие сельских территорий Кижингинского района Республики Бурятия» Раздел «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Мероприятие 2.1. «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2024-2028 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденной постановлением Администрации МО «Кижингинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от «__» февраля 2025 г. № ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Стоимость работ всего, тыс. руб. |  |  |  | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025* |  |  |  | 2026* |  |  |  | 2027* |  |  |  | 2028* |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБИ | МБ | РБ | ФБ | ВБИ | МБ | РБ | ФБ | ВБИ | МБ | РБ | ФБ | ВБИ | МБ | РБ | ФБ | ВБИ | МБ |  | РБ | ФБ |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |
| Мероприятие 2.1. Благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство сельских территорий (СП Кижингинский сомон) | 1589,3 | 317,8 | 267,0 | 4183,0 | 339,3 | 67,8 | 57,0 | 893,0 | 375,0 | 75,0 | 63,0 | 987,0 | 500,0 | 100,0 | 84,0 | 1316,0 | 375,0 |  | 75,0 | 63,0 | 987,0 |  |  |
| Благоустройство сельских территорий (СП Нижнекодунский сомон) | 1250,0 | 250,0 | 210,0 | 3290,0 | - | - | - | - | 500,0 | 100,0 | 84,0 | 1316,0 | 375,0 | 75,0 | 63,0 | 987,0 | 375,0 |  | 75,0 | 63,0 | 987,0 |  |  |
| Благоустройство сельских территорий (СП Среднекодунский сомон) | 625,0 | 125,0 | 105,0 | 1645,0 | - | - | - | - | 250,0 | 50,0 | 42,0 | 658,0 | 375,0 | 75,0 | 63,0 | 987,0 | - |  | - | - | - |  |  |
| Благоустройство сельских территорий (СП Чесанский сомон) | 375,0 | 75,0 | 63,0 | 987,0 | - | - | - | - | 375,0 | 75,0 | 63,0 | 987,0 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
| Благоустройство сельских территорий (СП Верхнекижингинский сомон) | 375,0 | 75,0 | 63,0 | 987,0 | - | - | - | - | 375,0 | 75,0 | 63,0 | 987,0 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
| Благоустройство сельских территорий (СП Верхнекодунский сомон) | 375,0 | 75,0 | 63,0 | 987,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 375,0 | 75,0 | 63,0 | 987,0 | - |  | - | - | - |  |  |
| Благоустройство сельских территорий (СП Могсохонский сомон) | 375,0 | 75,0 | 63,0 | 987,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375,0 |  | 75,0 | 63,0 | 987,0 |  |  |
| ИТОГО | 4964,3 | 992,8 | 834,0 | 13066,0 | 339,3 | 67,8 | 57,0 | 893,0 | 1875,0 | 375,0 | 315,0 | 4935,0 | 1625,0 | 325,0 | 273,0 | 4277,0 | 1125,0 |  | 225,0 | 189,0 |  | 2961,0 |  |

Таблица 3.1

Приложение к Муниципальной программе " Комплексное развитие сельских территорий Кижингинского района Республики Бурятия» Раздел «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Мероприятие 2.1. «Благоустройство сельских территорий»

на 2025-2028 гг."

утвержденной постановлением Администрации МО «Кижингинский район»

от «__» февраля 2025 г. № ___

| Наименование мероприятия | Стоимость работ всего, тыс.руб. |  |  |  | 2025* |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВБИ | МБ | РБ | ФБ | ВБИ | МБ | РБ | ФБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 2.1. Благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство сельских территорий (СП Кижингинский сомон) | 500,0 | 100,0 | 84,0 | 1316,0 | 500,0 | 100,0 | 84,0 | 1316,0 |  |
| Благоустройство сельских территорий (СП Новокижингинск) | 250,0 | 50,0 | 42,0 | 658,0 | 250,0 | 50,0 | 42,0 | 658,0 |  |
| Итого | 750,0 | 150,0 | 126,0 | 1974,0 | 750,0 | 150,0 | 126,0 | 1974,0 |  |

Таблица 5

Приложение к Муниципальной программе " Комплексное развитие сельских территорий Кижингинского района Республики Бурятия» Раздел «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Мероприятие 2.3. «Развитие транспортной инфраструктуры»

на 2025-2028 гг."

утвержденной постановлением Администрации МО «Кижингинский район»

от «__» июня 2020 г. № ___

| Наименование мероприятия | Стоимость работ всего, тыс.руб. |  |  |  | 2026* |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВБИ | МБ | РБ | ФБ | ВБИ | МБ | РБ | ФБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автодороги Кижинга – Чесан – Загустай – Хуртэй) 12 км. (56 – 68 км) | - | 8422,5 | 21600,0 | 158400,0 | - | 8422,5 | 21600,0 | 158400,0 |  |
| Итого | - | 8422,5 | 21600,0 | 158400,0 | - | 8422,5 | 21600,0 | 158400,0 |  |

Таблица 4

Приложение к Муниципальной программе " Комплексное развитие сельских территорий Кижингинского района Республики Бурятия» Раздел «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Мероприятие 2.2. «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» на 2025-2028 гг."

утвержденной постановлением Администрации МО «Кижингинский район»

от « » февраля 2025 г. № 118

| Наименование мероприятия | Стоимость работ всего, тыс.руб. |  |  |  | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026* |  |  |  | 2027* |  |  |  |  |
|  | ВБИ | МБ | РБ | ФБ | ВБИ | МБ | РБ | ФБ | ВБИ | МБ | РБ | ФБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мероприятие 2.2. «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство общеобразовательной школы в у.Ушхайта (АМО «Кижингинский район» | - | 5200,0 | - | 217800,0 | - | 5200,0 | - | 217800,0 | - | - | - | - |  |
| Разработка ПСД на строительство спортивного зала в у.Орот Кижингинского района | - | 350,0 | 6650,0 | 0,0 | - | 350,0 | 6650,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| Разработка ПСД на реконструкцию культурно-спортивного комплекса в у.Усть-Орот Кижингинского района | - | 150,0 | 2850,0 | 0,0 |  | 150,0 | 2850,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| Обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, благоустройство (озеленение) | - | 70,0 | 80,0 | 4950,0 |  | 70,0 | 80,0 | 4950,0 | - | - | - | - |  |
| Приобретение автобуса | - | 30,0 | - | 3970,0 |  | 30,0 |  | 2970,0 | - | - | - | - |  |
| ИТОГО | - | 5800,0 | 9580,0 | 225720,0 |  | 5800,0 | 9580,0 | 225720,0 | - | - | - | - | - |

Мероприятие 2.4. «Современный облик сельских территорий»

В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» планируется реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий, включающий комплекс мероприятий, реализуемых на сельских территориях, предусматривающий:

- создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, объектов в сфере культуры, спортивных сооружений), объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел (строительство центров народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма, организаций народных художественных промыслов, входящих в перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О народных художественных промыслах»);

- приобретение транспортных средств и оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации объектов, создаваемых в рамках проектов (автобусов, автомобильного санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицинских технологий, оборудования (компьютерная и периферийная техника) для предоставления дистанционных услуг (включая расширение государственных, образовательных, коммерческих услуг);

- развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений); развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление);

- развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения);

- развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Государственными заказчиками и главными распорядителями бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (кроме мероприятия 2.3) и Министерство транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (мероприятие 2.3).

Государственные заказчики осуществляют контроль за полнотой и качеством осуществления органами местного самоуправления реализацией соответствующих мероприятий, а также использованием предоставленных на эти цели финансовых средств.

7. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей Муниципальной программы (целевой параметр 100%);

Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю

ст + (мо-ст)

Sц =  ----------------------   х 100 , где:

п

ц –целевой параметр

ст – фактическое значение, официальная статистическая информация

мо – фактическое значение, отчетные данные МКУ «Комитет по экономике и финансам» администрации МО «Кижингинский район»

п – плановое значение

Расчет эффективности реализации программы:

По итогам проведения оценки эффективности реализации программы (согласно сводной таблице оценки эффективности реализации программы) дается качественная оценка эффективности ее реализации:

| Итоговая* сводная оценка (баллов) | Вывод об результативности реализации программы | Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| S > 100 | высокоэффективна |  |
| S = 100 | эффективна |  |
| S < 70 | эффективность средняя |  |
| S < 50 | неэффективна |  |

| Таблица 6 Ресурсное обеспечение раздела «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Мероприятие |  | Всего, тыс.руб. | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* |
| Раздел | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | Всего | 596979,6* | 1357,1* | 418922,5* | 168200,0* | 4500,0 |
|  |  | ФБ | 387898,0* | 893,0* | 411457,5* | 158717,0* | 2961,0* |
|  |  | РБ | 27160,2* | 57,0* | 21945,0* | 4833,0* | 189,0* |
|  |  | МБ | 17515,3* | 67,8* | 13997,5* | 4325,0* | 225,0* |
|  |  | ВБИ | 5964,3* | 339,3* | 1875,0* | - | 1125,0* |
| Мероприятие 2.1. | Благоустройство сельских территорий | Всего | 23857,1* | 1357,1* | 7500,0* | 6500,0* | 4500,0 |
|  |  | ФБ | 15698,0* | 893,0* | 4935,0* | 4277,0* | 2961,0* |
|  |  | РБ | 1000,2* | 57,0* | 315,0* | 273,0* | 189,0* |
|  |  | МБ | 1192,8* | 67,8* | 375,0* | 325,0* | 225,0* |
|  |  | ВБИ | 5964,3* | 339,3* | 1875,0* | 1625,0* | 1125,0* |
| Мероприятие 2.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Всего | 384700,0* | - | 223000,0* | 161700,0* | - |
|  |  | ФБ | 372200,0* | - | 217800,0* | 154440,0* | - |
|  |  | РБ | 4560,0* | - | - | 4560,0* | - |
|  |  | МБ | 7900,0* | - | 5200,0* | 2700,0* | - |
|  |  | ВБИ | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.3. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Всего | 188422,5* | - | 188422,5* | - | - |
|  |  | ФБ | 158400,0* | - | 158400,0* | - | - |
|  |  | РБ | 21600,0* | - | 21600,0* | - | - |
|  |  | МБ | 8422,5* | - | 8422,5* | - | - |
|  |  | ВБИ | - | - | - | - | - |

Таблица 7

Сводная таблица оценки эффективности реализации программы

| №ПП | Ниаменование показателя | ед. изм. | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | Выполнение программы за весь период, S = (2020+2021+2022…)/7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | вып. | план | факт | вып. | план | факт | вып. | план | факт | вып. | план | факт | вып. | вып. |
| 1 | Объем инвестиций за счет внебюджетных источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды») млн. руб.; | млн. руб. | 125 |  | 0 | 128 |  | 0 | 130 |  | 0 | 133 |  | 0 | 135 |  | 0 | 0 |
| 2 | Поступление налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства, (ЕНВД, ЕСХН, УСНО по Патенту) | млн. руб. | 5,5 |  | 0 | 5,8 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6,2 |  | 0 | 6,5 |  | 0 | 0 |
| 3 | Среднесписочная численность занятых на малых и средних предприятиях на постоянной основе | чел. | 2266 |  | 0 | 2276 |  | 0 | 2286 |  | 0 | 2296 |  | 0 | 2306 |  | 0 | 0 |
| 4 | Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кижингинский район», млн. руб. | млн. руб. | 12,3 |  | 0 | 12,5 |  | 0 | 12,5 |  | 0 | 13 |  | 0 | 13 |  | 0 | 0 |
| 5 | Среднее значение всех показателей, S= (Показ1+ Показ2+Показ3+Показ 4)/4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |